        Załącznik do uchwały Nr XIII/67/08
        Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
        z dnia 14 marca 2008r.
ZADANIA INWESTYCYJNE NA LATA 2006 – 2013 SŁUŻĄCE POPRAWIE ROZWOJU GMINY DUBICZE CERKIEWNE

BUDOWA URZĄDZEŃ POBORU i ZAOPATRZENIA W WODĘ

Lp	Działanie	Termin realizacji	Koszty inwestycji	Oczekiwane rezultaty
1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w m. Górny Gród, Nikiforowszczyzna, Wygon	2007-2008	306 000	Konieczność wykonania zadania wynika z potrzeby rozwoju gminnej sieci wodociągowej. Inwestycja polegać będzie na wykonaniu wykopów otwartych i ułożeniu w nich połączonych rur PCV i PE. Używane materiały do realizacji inwestycji będą neutralne dla środowiska naturalnego
2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Dubicze Cerkiewne	2013	1000 000	Konieczność wykonania zadania wynika z potrzeby rozwoju gminnej sieci wodociągowej. Inwestycja polegać będzie na modernizacji urządzeń zainstalowanych w budynku SUW i budynku
2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Stary Kornin	2013	1700 000	Konieczność wykonania zadania wynika z potrzeby rozwoju gminnej sieci wodociągowej. Inwestycja polegać będzie na modernizacji urządzeń zainstalowanych w budynku SUW i budynku
	Budowa wodociągu wraz z przyłączeniami domowymi w . Jakubowo	2009	450 000	Konieczność wykonania zadania wynika z potrzeby rozwoju gminnej sieci wodociągowej. Inwestycja polegać będzie na wykonaniu wykopów otwartych i ułożeniu w nich połączonych rur PCV i PE. Używane materiały do realizacji inwestycji będą neutralne dla środowiska naturalnego

PRZEBUDOWA GMINNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Lp	Działanie	Termin / realizacji	Koszty / inwestycji	Oczekiwane rezultaty
1	Przebudowa drogi gminnej Wiluki-Werstok (obok cmentarza) do drogi powiatowej Policzna-Dubicze Cerkiewne o długości 1651 mb	2006-2009	378 000	-Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego - Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. -Zwiększenie atrakcyjności obszarów dla przyszłych inwestorów. / -Poprawa wizerunku miejscowości Wiluki
2	Przebudowa drogi gminnej w m. Tofiłowce o długości 833 mb	2006-2009	2 16 000	-Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego -Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. -Zwiększenie atrakcyjności obszarów dla przyszłych inwestorów. / -Poprawa wizerunku miejscowości Tofiłowcei
3	Przebudowa drogi gminnej w m. Jelonka o długości 250 mb	2012	1 50 000	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego
4	Przebudowa drogi gminnej Grabowiec-Dubicze Cerkiewne o długości 1447 mb.	2006-2009	330 000	-Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego -Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. -Zwiększenie atrakcyjności obszarów dla przyszłych inwestorów. / -Poprawa wizerunku miejscowości Dubicze Cerkiewne i Grabowiec
5	Przebudowa drogi gminnej Górny Gród- Klakowo o długości 1250 mb	2011	50 000	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy.
6	Przebudowa drogi gminnej Wiluki-Krugłe (3250 mb)	2011	150 000	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego
7	Przebudowa dróg gminnych w m.Tofiłowce,Rutka, Dubicze Cerkiewne, Paiseczniki Małe, Werstok,Siemiwołoki, Koryciski	2010-2013	2 610 000	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i ubytków w jezdni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej tych terenów.
8	Przebudowa drogi gminnej w m. Jagodniki o długości 1200 mb na odcinku od drogi wojewódzkiej do Orzeszkowa	2012	300 00	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy.

BUDOWA URZĄDZEŃ DO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Lp	Działanie	Termin / realizacji	Koszty / inwestycji	Oczekiwane rezultaty
1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych	2009	1 040 000	Osiągnięcie bezpośredniego efektu ekologicznego polegającego na oczyszczaniu powstających ścieków bytowych. Wyeliminowanie ryzyka wprowadzania do środowiska ścieków nieoczyszczonych ze względu na nieszczelność zbiorników przydomowych.
2.	Budowa oczyszczalni ścieków we wsi Koryciski	2012	1500 000	Osiągnięcie bezpośredniego efektu ekologicznego polegającego na oczyszczaniu powstających ścieków bytowych. Wyeliminowanie ryzyka wprowadzania do środowiska ścieków nieoczyszczonych ze względu na nieszczelność zbiorników przydomowych.
3	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski, Stary Kornin i Jagodniki	2009-2010	2 550 000	Osiągnięcie bezpośredniego efektu ekologicznego polegającego na oczyszczaniu powstających ścieków bytowych. Wyeliminowanie ryzyka wprowadzania do środowiska ścieków nieoczyszczonych ze względu na nieszczelność zbiorników przydomowych.
4	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Grabowiec. Tofiłowce, Czechy Orlańskie z podłączeniem do oczyszczalni w Dubiczach Cerkiewnych.	2011-2013	2 991 000	Wybudowanie sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami. Osiągnięcie bezpośredniego efektu ekologicznego polegającego na oczyszczaniu powstających ścieków bytowych. Wyeliminowanie ryzyka wprowadzania do środowiska ścieków nieoczyszczonych ze względu na nieszczelność zbiorników przydomowych.
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rutka z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych	2011	400 000	Osiągnięcie bezpośredniego efektu ekologicznego polegającego na oczyszczaniu powstających ścieków bytowych. Wyeliminowanie ryzyka wprowadzania do środowiska ścieków nieoczyszczonych ze względu na nieszczelność zbiorników przydomowych.
6.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach gminnych (455 szt.) w sołectwach Starzyna, Górny Gród, Jelonka, Witowo, Istok,Stary Kornin, Jagodniki, Koryciski, Werstok, Wiluki, Wojnówka, Rutka, Długi Bród	2008 -2013	4 550 000	Osiągnięcie bezpośredniego efektu ekologicznego polegającego na oczyszczaniu powstających ścieków bytowych. Wyeliminowanie ryzyka wprowadzania do środowiska ścieków nieoczyszczonych ze względu na nieszczelność zbiorników przydomowych.

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Lp	Działanie	Termin / realizacji	Koszty / inwestycji	Oczekiwane rezultaty
1	Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne we wsi Rutka	2008-2013	50 000	Oszczędność energii
2	Założenie oświetlenia ulicznego wsi Zabagonie	2008-2013	30 000	Oszczędność energii
3	Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne we wsi Grabowiec	2009-2014	150 000	Oszczędność energii
4	Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne we wsi Dubicze Cerkiewne	2010-2014	170 000	Oszczędność energii
5	Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne we wsi Koryciski	2011-2014	90 000	Oszczędność energii
6	Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne we wsi Tofiłowce	2012-2014	110 000	Oszczędność energii

        REMONTY i MODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH

Lp	Działanie	Termin / realizacji	Koszty / inwestycji	Oczekiwane rezultaty
1	Rozbudowa i nadbudowa Centrum Kultury w Grabowcu	2008	402 000	Poprawa warunków życia mieszkańców. Wspólne i efektywne spędzanie czasu przez co zwiększy się aktywność ludzi oraz ich zaangażowanie w sprawy rozwoju wsi.
2	Remont świetlicy w Jagodnikach (urządzenie trzonu kuchennego)	2010-2013	95 000	Poprawa warunków życia mieszkańców. Wspólne i efektywne spędzanie czasu przez co zwiększy się aktywność ludzi oraz ich zaangażowanie w sprawy rozwoju wsi.
3	Remont świetlicy w Koryciskach	2010-2013	105 000	Poprawa warunków życia mieszkańców. Wspólne i efektywne spędzanie czasu przez co zwiększy się aktywność ludzi oraz ich zaangażowanie w sprawy rozwoju wsi.
4	Remont świetlicy w Istoku	2010-2013	50 000	Poprawa warunków życia mieszkańców. Wspólne i efektywne spędzanie czasu przez co zwiększy się aktywność ludzi oraz ich zaangażowanie w sprawy rozwoju wsi.
5	Remont świetlicy w Jelonce	2010-2013	85 000	Poprawa warunków życia mieszkańców. Wspólne i efektywne spędzanie czasu przez co zwiększy się aktywność ludzi oraz ich zaangażowanie w sprawy rozwoju wsi.
6	Remont świetlicy w Wojnówce – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont trzonu kuchennego (piec gazowy)	2010-2013	90 000	Poprawa warunków życia mieszkańców. Wspólne i efektywne spędzanie czasu przez co zwiększy się aktywność ludzi oraz ich zaangażowanie w sprawy rozwoju wsi.
7	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Werstok	2010-2013	75 000	Poprawa warunków życia mieszkańców. Wspólne i efektywne spędzanie czasu przez co zwiększy się aktywność ludzi oraz ich zaangażowanie w sprawy rozwoju wsi.
7	Kapitalny remont świetlicy w Witowie	2010-2013	60 000	Poprawa warunków życia mieszkańców. Wspólne i efektywne spędzanie czasu przez co zwiększy się aktywność ludzi oraz ich zaangażowanie w sprawy rozwoju wsi.
8	Remont świetlicy w Czechach Orlańskich	2010-2013	60 000	Poprawa warunków życia mieszkańców. Wspólne i efektywne spędzanie czasu przez co zwiększy się aktywność ludzi oraz ich zaangażowanie w sprawy rozwoju wsi.
9	Remont świetlicy w Tofiłowcach wraz z modernizacją budynku Straży Pożarnej	2010-2013	112 000	Poprawa warunków życia mieszkańców. Wspólne i efektywne spędzanie czasu przez co zwiększy się aktywność ludzi oraz ich zaangażowanie w sprawy rozwoju wsi.
10 .	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Stary Kornin	2010-2013	110 000	Poprawa warunków życia mieszkańców. Wspólne i efektywne spędzanie czasu przez co zwiększy się aktywność ludzi oraz ich zaangażowanie w sprawy rozwoju wsi.

  BOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ INFRASTRUKTURY SPORTO-REKREACYJNEJ I SPOŁECZNEJ

Lp	Działanie	Termin / realizacji	Koszty / inwestycji	Oczekiwane rezultaty
1	Remont zbiornika wodnego w Dubiczach Cerkiewnych , łącznie z zaporą czołową, oczyszczenie, odmulenie zbiornika.	2008-2009	1 220 000	Poprawa stanu zbiornika
2	Rozbudowa infrastruktury turystycznej Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty	2011	550 000	Zwiększenie atrakcyjności, standardu i konkurencyjności Ośrodka
3	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych	2012	700 000	Poprawa dostępności uczniów Zespołu Szkół oraz mieszkańców do bazy sportowej. Poprawa ich stanu wydolności i sprawności fizycznej. Promocja zdrowego trybu życia.
4	Budowa zalewu w okolicach Wojnówki	2013	60 000 000	Zwiększenie atrakcyjności terenu, poprawa stosunków wodnych
5.	Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych w ramach programu dostosowawczego	2008-2009	662 000	- zwiększenie dostępności do GOZ poprzez / dostosowanie budynku dla osób / niepełnosprawnych, / - poprawa warunków i jakości / świadczonych usług medycznych , / - zwiększenie zakresu wykonywanych badań / diagnostycznych / - osiągnięcie standardów wynikających z / rozporządzenia Ministra Zdrowia w / sprawie wymagań jakim powinny / odpowiadać pod względem fachowym i / sanitarnym pomieszczenia i urządzenia / zakładu opieki zdrowotnej
6.	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury , Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych	2007-2009	808 000	Poprawa warunków życia mieszkańców. Wspólne i efektywne spędzanie czasu przez co zwiększy się aktywność ludzi oraz ich zaangażowanie w sprawy rozwoju wsi.

KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 1
Nazwa zadania	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi we wsiach Górny Gród, Nikiforowszczyzna , Wygon
Cele	-wrost liczby podłączonych gospodarstw w gminie ( ok. 900) / podłączenie do sieci wodociągowej 30 gospodarstw domowych / -poprawa warunków życia mieszkańców, / wzrost stanu czystości środowiska
Podmiot odpowiadający za realizację i podmioty współpracujące	Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, / Rada Gminy / WFOŚiGW
Lokalizacja	Wsie -Górny Gród, Nikiforowszczyzna , Wygon
Oczekiwane efekty realizacji zadań
Wskaźnik produktu	Wskaźnik rezultatu		Wskaźnik oddziaływania
- wybudowanie sieci wodociągowej głównej PCV  110 mm o długości 3143 mb. / - wybudowanie sieci wodociagowej głównej PCV  90 mm o długości 1360 mb / - wykonanie przyłączy domowych do 36 gospodarstw o długości 450 mb	- wzrost zwodociągowania gminy do 100%, / - wzrost ilości podłączonych gospodarstw o 36, / - wzrost liczby podłączonych gospodarstw w gminie ( ok. 900)		- poprawa warunków życia mieszkańców, / - zwiększenie atrakcyjności tego terenu, / - wzrost stanu czystości środowiska

Harmonogram realizacji
Nazwa zadania	Planowane rozpoczęcie całej inwestycji (kwartał, rok)		Planowanie zakończenia całej inwestycji / (kwartał, rok)
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi we wsiach Górny Gród, Nikiforowszczyzna , Wygon i Jakubowo	II kwartał 2007		IV kwartał 2008
Szacowany koszt zadania (tys. zł)			306 tys zł
Źródła finansowania projektu/zadania w tys. zł (%)
Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
62(20%)	-	-	264 (80%)	-

KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 2
Nazwa zadania	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starym Korninie
Cele	-poprawa stanu technicznego budynków i wymiana przestarzałych urządzeń / funkcjonujących w SUW
Podmiot odpowiadający za realizację i podmioty współpracujące	Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, / Rada Gminy / WFOŚiGW
Lokalizacja	Wieś Stary Kornin
Oczekiwane efekty realizacji zadań
Wskaźnik produktu	Wskaźnik rezultatu	Wskaźnik oddziaływania
-modernizacja budynku SUW / - wymiana urządzeń w SUW	-zmniejszenie awaryjności urządzeń	- poprawa jakości wody
Harmonogram realizacji
Nazwa zadania	Planowane rozpoczęcie całej inwestycji (kwartał, rok)	Planowanie zakończenia całej inwestycji / (kwartał, rok)

Modernizacja SUW w Starym Korninie	2013		2014
Szacowany koszt zadania (tys. zł)			1000 tys zł
Źródła finansowania projektu/zadania w tys. zł (%)
Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
150(15%)	-	-	850(85%)	-

KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 3
Nazwa zadania	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dubiczach Cerkiewnych
Cele	-poprawa stanu technicznego budynków i wymiana przestarzałych urządzeń / funkcjonujących w SUW
Podmiot odpowiadający za realizację i podmioty współpracujące	Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, / Rada Gminy / WFOŚiGW
Lokalizacja	Wieś Dubicze Cerkiewne
Oczekiwane efekty realizacji zadań
Wskaźnik produktu	Wskaźnik rezultatu	Wskaźnik oddziaływania
-modernizacja budynku SUW / - wymiana urządzeń w SUW	-zmniejszenie awaryjności urządzeń	- poprawa jakości wody
Harmonogram realizacji
Nazwa zadania	Planowane rozpoczęcie całej inwestycji (kwartał, rok)	Planowanie zakończenia całej inwestycji / (kwartał, rok)

Modernizacja SUW w Dubiczach Cerkiewnych	2013		2014
Szacowany koszt zadania (tys. zł)			1000 tys zł
Źródła finansowania projektu/zadania w tys. zł (%)
Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
150(15%)	-	-	850(85%)	-

KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 4
Nazwa zadania	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w m. Jakubowo
Cele	-wzrost liczby podłączonych gospodarstw w gminie ( ok. 900) / -podłączenie do sieci wodociągowej 30 gospodarstw domowych / -poprawa warunków życia mieszkańców, / -wzrost stanu czystości środowiska
Podmiot odpowiadający za realizację i podmioty współpracujące	Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, / Rada Gminy / WFOŚiGW
Lokalizacja	Wieś Jakubowo
Oczekiwane efekty realizacji zadań
Wskaźnik produktu	Wskaźnik rezultatu		Wskaźnik oddziaływania
- wybudowanie sieci wodociągowej głównej PCV  110 mm o długości 1 500 mb. / - wykonanie przyłączy domowych do 7 gospodarstw o długości 200 mb	- wzrost zwodociągowania gminy do 100%, / - wzrost ilości podłączonych gospodarstw o 7 , / - wzrost liczby podłączonych gospodarstw w gminie ( ok. 900)		- poprawa warunków życia mieszkańców, / - zwiększenie atrakcyjności tego terenu, / - wzrost stanu czystości środowiska

Harmonogram realizacji
Nazwa zadania	Planowane rozpoczęcie całej inwestycji (kwartał, rok)		Planowanie zakończenia całej inwestycji / (kwartał, rok)
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi we wsiach Górny Gród, Nikiforowszczyzna , Wygon i Jakubowo	II kwartał 2009		IV kwartał 2009
Szacowany koszt zadania (tys. zł)			450 tys zł
Źródła finansowania projektu/zadania w tys. zł (%)
Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
112(25%)	-	-	338 (75%)	-

KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 5
Nazwa zadania	Przebudowa drogi gminnej Werstok-Wiluki
Cele	-poprawa dostępności komunikacyjnej gminy / - poprawa spójności infrastruktury drogowej / - poprawa bezpieczeństwa transportowego / - tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej / - zwiększenie atrakcyjności obszaru objętego projektem dla inwestorów
Podmiot odpowiadający za realizację i podmioty współpracujące	Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, / Rada Gminy ,
Lokalizacja	Droga Wiluki – Werstok (do drogi powiatowej Policzna – Dubicze Cerkiewne)
Oczekiwane efekty realizacji zadań
Wskaźnik produktu	Wskaźnik rezultatu		Wskaźnik oddziaływania
- droga o długości 1,651 km / - przepusty pod zjazdami - 65 m, / - utwardzone pobocze - 1,651 km	- zwiększenie długości zmodernizowanych dróg gminnych, / - skrócenie czasu przejazdu przez analizowany odcinek drogi, - -zmniejszenie zużycia paliwa, powstanie nowych . / - powstanie nowych nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe z możliwością lokalizacji inwestycji , / - powstanie podmiotów gospodarczych, / - powstanie nowych miejsc pracy		- poprawa warunków życia mieszkańców, / - zwiększenie atrakcyjności turystycznej / - wzrost atrakcyjności inwestycyjnej
Harmonogram realizacji
Nazwa zadania	Planowane rozpoczęcie całej / inwestycji (kwartał, rok)		Planowanie zakończenia całej inwestycji / (kwartał, rok)
Przebudowa drogi gminnej Werstok-Wiluki	IV kwartał 2006		II kwartał 2009
Szacowany koszt zadania (tys. zł)			378 tys. zł
Źródła finansowania projektu/zadania w tys. zł (%)
Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
170(45%)		-	208 (55%)	-

KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 6
Nazwa zadania	Przebudowa drogi gminnej w m. Tofiłowce
Cele	-poprawa dostępności komunikacyjnej gminy / - poprawa spójności infrastruktury drogowej / - poprawa bezpieczeństwa transportowego / - tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej / - zwiększenie atrakcyjności obszaru objętego projektem dla inwestorów
Podmiot odpowiadający za realizację i podmioty współpracujące	Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, / Rada Gminy
Lokalizacja	m. Tofiłowce gm. Dubicze Cerkiewne ( ulica)
Oczekiwane efekty realizacji zadań
Wskaźnik produktu	Wskaźnik rezultatu		Wskaźnik oddziaływania
- droga o długości 0,833 km / - przepusty pod zjazdami - 47,5 m, / - utwardzone pobocze - 0,833 km	-zwiększenie długości zmoderni / zowanych dróg gminnych, / - skrócenie czasu przejazdu przez analizowany odcinek drogi, - -zmniejszenie zużycia paliwa, powstanie nowych . / - powstanie nowych nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe z możliwością lokalizacji inwestycji , / - powstanie podmiotów gospodarczych, / - powstanie nowych miejsc praci -		- poprawa warunków życia mieszkańców, / - zwiększenie atrakcyjności turystycznej i / inwestycyjnej / -
Harmonogram realizacji
Nazwa zadania	Planowane rozpoczęcie całej inwestycji (kwartał, rok)		Planowanie zakończenia całej inwestycji / (kwartał, rok)
Przebudowa drogi gminnej w m. Tofiłowce	IV kwartał 2006		II kwartał 2009
Szacowany koszt zadania (tys. zł)			216 tys. zł
Źródła finansowania projektu/zadania w tys. zł (%)
Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
97 (45%)		-	119(55%)	-

KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 7
Nazwa zadania	Przebudowa drogi gminnej we wsi Jelonka( Krakowska)
Cele	poprawa układu komunikacyjnego Gminy Dubicze Cerkiewne, / poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, / skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców, / wzrost stanu czystości środowiska
Podmiot odpowiadający za realizację i podmioty współpracujące	Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, / Rada Gminy
Lokalizacja	Droga we wsi Jelonka zw. Krakowską
Oczekiwane efekty realizacji zadań
Wskaźnik produktu	Wskaźnik rezultatu		Wskaźnik oddziaływania
- zmodernizowanie drogi o długości 250 mb	- wzrost długości dróg gminnych / o nawierzchni asfaltowej, / - skrócenie czasu podróży, / - - poprawa mobilności / mieszkańców / - - podniesienie jakości drogi.		- poprawa warunków życia mieszkańców, / - zwiększenie atrakcyjności tego terenu, / - wzrost stanu czystości środowiska, / - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego.
Harmonogram realizacji
Nazwa zadania	Planowane rozpoczęcie całej / inwestycji (kwartał, rok)		Planowanie zakończenia całej inwestycji / (kwartał, rok)
Przebudowa drogi gminnej we wsi Jelonka( Krakowska)	II kwartał 2012		III kwartał 2012
Szacowany koszt zadania (tys. zł)			150 tys. zł
Źródła finansowania projektu/zadania w tys. zł (%)
Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
15 (10%)	-	-	135 (90%)	-

KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 8
Nazwa zadania	Przebudowa drogi gminnej Grabowiec- Dubicze Cerkiewne
Cele	-poprawa dostępności komunikacyjnej gminy / - poprawa spójności infrastruktury drogowej / - poprawa bezpieczeństwa transportowego / - tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej / - zwiększenie atrakcyjności obszaru objętego projektem dla inwestorów
Podmiot odpowiadający za realizację i podmioty współpracujące	Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, / Rada Gminy
Lokalizacja	Dubicze Cerkiewne (obok cerkwi) do Grabowca
Oczekiwane efekty realizacji zadań
Wskaźnik produktu	Wskaźnik rezultatu		Wskaźnik oddziaływania
- droga o długości 1,447 km / - przepusty pod zjazdami - 45 m, / - utwardzone pobocze - 1,447 km km	- zwiększenie długości zmodernizowanych dróg gminnych, / - skrócenie czasu przejazdu przez analizowany odcinek drogi, -zmniejszenie zużycia paliwa, powstanie nowych . / - powstanie nowych nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe z możliwością lokalizacji inwestycji , / - powstanie podmiotów gospodarczych, / - powstanie nowych miejsc pracy		- poprawa warunków życia mieszkańców, / - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i / turystycznej terenu,
Harmonogram realizacji
Nazwa zadania	Planowane rozpoczęcie całej / inwestycji (kwartał, rok)		Planowanie zakończenia całej inwestycji / (kwartał, rok)
Przebudowa drogi gminnej Dubicze Cerkiewne-Grabowiec	IV kwartał 2006		II kwartał 2009
Szacowany koszt zadania (tys. zł)			330 tys. zł
Źródła finansowania projektu/zadania w tys. zł (%)
Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
149(45%)			182 (55%)	-

KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 9
Nazwa zadania	Przebudowa drogi gminnej Górny Gród - Klakowo
Cele	-poprawa układu komunikacyjnego Gminy Dubicze Cerkiewne, / -poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, / -skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców, / -wzrost stanu czystości środowiska
Podmiot odpowiadający za realizację i podmioty współpracujące	Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, / Rada Gminy
Lokalizacja	Droga Górny Gród - Klakowo
Oczekiwane efekty realizacji zadań
Wskaźnik produktu	Wskaźnik rezultatu		Wskaźnik oddziaływania
- zmodernizowanie drogi o długości 1250 mb	- skrócenie czasu podróży, / - - poprawa mobilności / mieszkańców / - - podniesienie jakości drogi.		- poprawa warunków życia mieszkańców, / - zwiększenie atrakcyjności tego terenu, / - wzrost stanu czystości środowiska, / - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego.
Harmonogram realizacji
Nazwa zadania	Planowane rozpoczęcie całej / inwestycji (kwartał, rok)		Planowanie zakończenia całej inwestycji / (kwartał, rok)
Przebudowa drogi gminnej Górny Gród - Klakowo	II kwartał 2011		III kwartał 2011
Szacowany koszt zadania (tys. zł)			50 tys. zł
Źródła finansowania projektu/zadania w tys. zł (%)
Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
5 (10%)	-	-	45(90%)	-

KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 10
Nazwa zadania	Przebudowa drogi gminnej Wiluki-Krągłe
Cele	-poprawa układu komunikacyjnego Gminy Dubicze Cerkiewne, / -poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, / -skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców, / -wzrost stanu czystości środowiska
Podmiot odpowiadający za realizację i podmioty współpracujące	Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, / Rada Gminy
Lokalizacja	Droga Wiluki- Krugłe
Oczekiwane efekty realizacji zadań
Wskaźnik produktu	Wskaźnik rezultatu		Wskaźnik oddziaływania
- zmodernizowanie drogi o długości 3250 mb	- skrócenie czasu podróży, / - - poprawa mobilności mieszkańców / - - podniesienie jakości drogi.		- poprawa warunków życia mieszkańców, / - zwiększenie atrakcyjności tego terenu, / - wzrost stanu czystości środowiska, / - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego.
Harmonogram realizacji
Nazwa zadania	Planowane rozpoczęcie całej inwestycji (kwartał, rok)		Planowanie zakończenia całej inwestycji / (kwartał, rok)
Przebudowa drogi gminnej Wiluki- Krugłe	III kwartał 2011		IV kwartał 2011
Szacowany koszt zadania ( 150 tys. zł)
Źródła finansowania projektu/zadania w tys. zł (%)
Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
15 (10%)	-	-	135 (90%)	-

KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 11
Nazwa zadania	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Jagodniki - Orzeszkowo
Cele	-poprawa układu komunikacyjnego Gminy Dubicze Cerkiewne, / -poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, / -skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców, / -wzrost stanu czystości środowiska
Podmiot odpowiadający za realizację i podmioty współpracujące	Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, / Rada Gminy
Lokalizacja	Jagodniki - odcinek od drogi wojewódzkiej w kierunku Orzeszkowa
Oczekiwane efekty realizacji zadań
Wskaźnik produktu	Wskaźnik rezultatu		Wskaźnik oddziaływania
- zmodernizowanie drogi o długości 1200 mb	- wzrost długości dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej, / - skrócenie czasu podróży, / -- poprawa mobilności mieszkańców / -- podniesienie jakości drogi.		- poprawa warunków życia mieszkańców, / - zwiększenie atrakcyjności tego terenu, / - wzrost stanu czystości środowiska, / - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego.
Harmonogram realizacji
Nazwa zadania	Planowane rozpoczęcie całej inwestycji (kwartał, rok)		Planowanie zakończenia całej inwestycji / (kwartał, rok)
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Jagodniki - Orzeszkowo	III kwartał 2012		IV kwartał 2012
Szacowany koszt zadania (tys. zł)			300 tys. zł
Źródła finansowania projektu/zadania w tys. zł (%)
Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
30 (10%)	-	-	270 (90%)	-

KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 12
Nazwa zadania	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych
Cele	-ochrona wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami, / -stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego, / -poprawa warunków życia mieszkańców, / -wzrost stanu czystości środowiska,
Podmiot odpowiadający za realizację i podmioty współpracujące	Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, / Rada Gminy
Lokalizacja	Wieś Dubicze Cerkiewne
Oczekiwane efekty realizacji zadań
Wskaźnik produktu	Wskaźnik rezultatu		Wskaźnik oddziaływania
- wybudowanie dodatkowego sekwencyjnego biologicznego reaktora (SBR) / -wybudowanie magazynu odcieków odwodnionych	- wzrost poziomu skanalizowania gminy, / -poprawa warunków życia / mieszkańców, / - - podniesienie stanu czystości środowiska.		- skanalizowanie wsi Stary Kornin, Koryciski, Jagodniki, / - zwiększenie atrakcyjności tego terenu, / - wzrost stanu czystości środowiska, / - poprawa warunków funkcjonowania 155 gospodarstw
Harmonogram realizacji
Nazwa zadania	Planowane rozpoczęcie całej inwestycji (kwartał, rok)		Planowanie zakończenia całej inwestycji / (kwartał, rok)
Rozbudowa oczyszczalni w Dubiczach Cerkiewnych	II kwartał 2009		II kwartał 2010
Szacowany koszt zadania (tys. zł)			1 040 000tys. zł
Źródła finansowania projektu/zadania w tys. zł (%)
Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	NFOŚ
156 (15%)	-	-	884 (85%)

KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 13
Nazwa zadania	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami we wsi Koryciski, Stary Kornin, Jagodniki
Cele	-ochrona wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami, / -stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego, / -poprawa warunków życia mieszkańców, / -wzrost stanu czystości środowiska,
Podmiot odpowiadający za realizację i podmioty współpracujące	Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, / Rada Gminy
Lokalizacja	Wieś Koryciski, Stary Kornin, Jagodniki
Oczekiwane efekty realizacji zadań
Wskaźnik produktu	Wskaźnik rezultatu		Wskaźnik oddziaływania
- wybudowanie kanału sanitarnego z podłączeniem się do oczyszczalni ścieków, długości 6700 mb / - budowa 4 przepompowni ścieków, / -wybudowanie 130 przykanalików	- wzrost poziomu skanalizowania gminy, / - poprawa warunków życia mieszkańców, / - - podniesienie stanu czystości środowiska.		- skanalizowanie wsi Stary Kornin, Koryciski, Jagodniki, / - zwiększenie atrakcyjności tego terenu, / - wzrost stanu czystości środowiska, / - poprawa warunków funkcjonowania 155 gospodarstw
Harmonogram realizacji
Nazwa zadania	Planowane rozpoczęcie całej inwestycji (kwartał, rok)		Planowanie zakończenia całej inwestycji / (kwartał, rok)
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami we wsi Koryciski, Stary Kornin, Jagodniki	II kwartał 2009		III kwartał 2010
Szacowany koszt zadania (tys. zł)			2 550tys. zł
Źródła finansowania projektu/zadania w tys. zł (%)
Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	NFOŚ
382,5 (15%)	-	-	2 167,5 (85%)

KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 14
Nazwa zadania	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami we wsi Grabowiec, Tofiłowce, Czechy Orlańskiez podłączeniem się do oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych
Cele	ochrona wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami, / stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego, / poprawa warunków życia mieszkańców, / wzrost stanu czystości środowiska,
Podmiot odpowiadający za realizację i podmioty współpracujące	Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, / Rada Gminy
Lokalizacja	Wieś Grabowiec, Czechy Orlańskie, Tofiłowce
Oczekiwane efekty realizacji zadań
Wskaźnik produktu	Wskaźnik rezultatu		Wskaźnik oddziaływania
- wybudowanie kanału sanitarnego z podłączeniem się do oczyszczalni ścieków, długości 9000 mb / - budowa 6 przepompowni ścieków, / -wybudowanie 200 przykanalików	- wzrost poziomu skanalizowania gminy, / - poprawa warunków życia mieszkańców, / - - podniesienie stanu czystości środowiska.		- skanalizowanie wsi / - zwiększenie atrakcyjności tego terenu, / - wzrost stanu czystości środowiska, / - poprawa warunków funkcjonowania 200 gospodarstw
Harmonogram realizacji
Nazwa zadania	Planowane rozpoczęcie całej / inwestycji (kwartał, rok)		Planowanie zakończenia całej inwestycji / (kwartał, rok)
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami we wsi Grabowiec, Tofiłowce, Czechy Orlańskie.	I kwartał 2011		IV kwartał 2013
Szacowany koszt zadania (tys. zł)			2 991 tys. zł
Źródła finansowania projektu/zadania w tys. zł (%)
Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	NFOŚ
449 (15%)	-	-	2 542 (85%)

KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 15
Nazwa zadania	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami we wsi Rutka z podłączeniem się do oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych
Cele	-ochrona wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami, / -stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego, / -poprawa warunków życia mieszkańców, / -wzrost stanu czystości środowiska,
Podmiot odpowiadający za realizację i podmioty współpracujące	Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, / Rada Gminy
Lokalizacja	Wieś Rutka
Oczekiwane efekty realizacji zadań
Wskaźnik produktu	Wskaźnik rezultatu		Wskaźnik oddziaływania
- wybudowanie kanału sanitarnego z podłączeniem się do oczyszczalni ścieków, długości 2250 mb / -budowa 2 przepompowni ścieków, / -wybudowanie20 przykanalików	- wzrost poziomu skanalizowania gminy, / - poprawa warunków życia mieszkańców, / - - podniesienie stanu czystości środowiska.		- skanalizowanie wsi Rutka / - zwiększenie atrakcyjności tego terenu, / - wzrost stanu czystości środowiska, / - poprawa warunków funkcjonowania 22 gospodarstw
Harmonogram realizacji
Nazwa zadania	Planowane rozpoczęcie całej inwestycji (kwartał, rok)		Planowanie zakończenia całej inwestycji / (kwartał, rok)
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami we wsi Rutka	II kwartał 2011		IV kwartał 2011
Szacowany koszt zadania (tys. zł)			400 tys. zł
Źródła finansowania projektu/zadania w tys. zł (%)
Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	NFOŚ
60(15%)	-	-	340 (85%)

KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 16
Nazwa zadania	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach gminnych (455 szt)
Cele	-ochrona wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami, / -stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego, / -poprawa warunków życia mieszkańców, / -wzrost stanu czystości środowiska,
Podmiot odpowiadający za realizację i podmioty współpracujące	Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, / Rada Gminy
Lokalizacja	Sołectwa Starzyna, Górny Gród, Jelonka, Witowo, Istok,Stary Kornin, Jagodniki, Koryciski, Werstok, Wiluki, Wojnówka, Rutka, Długi Bród
Oczekiwane efekty realizacji zadań
Wskaźnik produktu	Wskaźnik rezultatu		Wskaźnik oddziaływania
- wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 455 szt. (do 5 m3 na dobę)	- wzrost poziomu skanalizowania gminy, / - poprawa warunków życia / mieszkańców, / - - podniesienie stanu czystości środowiska.		- zwiększenie atrakcyjności tego terenu, / - wzrost stanu czystości środowiska, / - poprawa warunków funkcjonowania 455 gospodarstw
Harmonogram realizacji
Nazwa zadania	Planowane rozpoczęcie całej inwestycji (kwartał, rok)		Planowanie zakończenia całej inwestycji / (kwartał, rok)
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach Starzyna, Górny Gród, Jelonka, Witowo, Istok,Stary Kornin, Jagodniki, Koryciski, Werstok, Wiluki, Wojnówka, Rutka, Długi Bród	II kwartał 2008		IV kwartał 2013
Szacowany koszt zadania (tys. zł)			4 550
Źródła finansowania projektu/zadania w tys. zł (%)
Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	NFOŚ
683(15%)	-	-	3867 (85%)

KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 17
Nazwa zadania	Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne
Cele	-oszczędność energii, / -poprawa stanu oświetlenia ulic
Podmiot odpowiadający za realizację i podmioty współpracujące	Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, / Rada Gminy
Lokalizacja	Wsie Rutka, Grabowiec, Dubicze Cerkiewne, Koryciski, Tofilowce
Oczekiwane efekty realizacji zadań
Wskaźnik produktu	Wskaźnik rezultatu		Wskaźnik oddziaływania
-wymiana oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne	- poprawa stanu oświetlenia ulic / - zwiększenie bezpieczeństwa publicznego / --		- oszczędność zużycia energii / - poprawa oświetlenia ulic
Harmonogram realizacji
Nazwa zadania	Planowane rozpoczęcie całej inwestycji (kwartał, rok)		Planowanie zakończenia całej inwestycji / (kwartał, rok)
Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne	Rutka – 2008-2013 / Grabowiec – 2009-2014 / Dubicze Cerkiewne – 2010-2014 / Koryciski – 2011-2014 / Tofiłowce - 2012- 2014		2008-2013 / 2009-2014 / 2010-2014 / 2011-2014 / 2012-2014
Szacowany koszt zadania (tys. zł)			570
Źródła finansowania projektu/zadania w tys. zł (%)
Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
57 (10%)	-	-	513(90%)

KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 18
Nazwa zadania	Rozbudowa i nadbudowa Centrum Kultury w Grabowcu
Cele	-wspólne i efektywne spędzanie czasu, / -zwiększenie aktywności ludzi, / -większe zaangażowanie mieszkańców w sprawy rozwoju własnej wsi
Podmiot odpowiadający za realizację i podmioty współpracujące	Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, / Rada Gminy / GOK w Dubiczach Cerkiewnych
Lokalizacja	Wieś Grabowiec
Oczekiwane efekty realizacji zadań
Wskaźnik produktu	Wskaźnik rezultatu		Wskaźnik oddziaływania
- wyremontowanie świetlicy i / zagospodarowaniem placu przed / świetlicą	- poprawa estetyki wsi / - poprawa warunków życia / mieszkańców, / - - możliwości efektywnego / spędzania czasu,		- zwiększenie atrakcyjności terenu, / - wzrost zaangażowania się mieszkańców, / - poprawa warunków funkcjonowania świetlicy,
Harmonogram realizacji
Nazwa zadania	Planowane rozpoczęcie całej / inwestycji (kwartał, rok)		Planowanie zakończenia całej inwestycji / (kwartał, rok)
Rozbudowa i nadbudowa Centrum Kultury w Grabowcu	IV kwartał 2007		IV kwartał 2008
Szacowany koszt zadania (tys. zł)			402tys. zł
Źródła finansowania projektu/zadania w tys. zł (%)
Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
42(10%)	-	-	360 (90%)

KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 19
Nazwa zadania	Remontu świetlicy we wsi Jagodniki , wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, urządzenie trzonu kuchennego
Cele	-wspólne i efektywne spędzanie czasu, / -zwiększenie aktywności ludzi, / -większe zaangażowanie mieszkańców w sprawy rozwoju własnej wsi
Podmiot odpowiadający za realizację i podmioty współpracujące	Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, / Rada Gminy / GOK w Dubiczach Cerkiewnych
Lokalizacja	Wieś Jagodniki
Oczekiwane efekty realizacji zadań
Wskaźnik produktu	Wskaźnik rezultatu		Wskaźnik oddziaływania
- wyremontowanie świetlicy	- poprawa estetyki wsi / - poprawa warunków życia mieszkańców, / - - możliwości efektywnego spędzania czasu,		- zwiększenie atrakcyjności terenu, / - wzrost zaangażowania się mieszkańców, / - poprawa warunków funkcjonowania świetlicy,
Harmonogram realizacji
Nazwa zadania	Planowane rozpoczęcie całej inwestycji (kwartał, rok)		Planowanie zakończenia całej inwestycji / (kwartał, rok)
Remont świetlicy we wsi Jagodniki	2010-2013		2010-213
Szacowany koszt zadania (tys. zł)			95
Źródła finansowania projektu/zadania w tys. zł (%)
Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
9,5 (10%)	-		85,5 (90%)

KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 20
Nazwa zadania	Remont świetlicy we wsi Koryciski
Cele	-wspólne i efektywne spędzanie czasu, / -zwiększenie aktywności ludzi, / -większe zaangażowanie mieszkańców w sprawy rozwoju własnej wsi
Podmiot odpowiadający za realizację i podmioty współpracujące	Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, / Rada Gminy / GOK w Dubiczach Cerkiewnych
Lokalizacja	Wieś Koryciski
Oczekiwane efekty realizacji zadań
Wskaźnik produktu	Wskaźnik rezultatu		Wskaźnik oddziaływania
- wyremontowanie świetlicy	- poprawa estetyki wsi / - poprawa warunków życia / mieszkańców, / - - możliwości efektywnego spędzania czasu,		- zwiększenie atrakcyjności terenu, / - wzrost zaangażowania się mieszkańców, / - poprawa warunków funkcjonowania świetlicy,
Harmonogram realizacji
Nazwa zadania	Planowane rozpoczęcie całej inwestycji (kwartał, rok)		Planowanie zakończenia całej inwestycji / (kwartał, rok)
Remont świetlicy we wsi Koryciski	2010-2013		2010-2013
Szacowany koszt zadania (tys. zł)			105
Źródła finansowania projektu/zadania w tys. zł (%)
Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
10,5 (10%)	-		94,5(90%)

KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 21
Nazwa zadania	Remont świetlicy we wsi Istok
Cele	-wspólne i efektywne spędzanie czasu, / -zwiększenie aktywności ludzi, / -większe zaangażowanie mieszkańców w sprawy rozwoju własnej wsi
Podmiot odpowiadający za realizację i podmioty współpracujące	Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, / Rada Gminy / GOK w Dubiczach Cerkiewnych
Lokalizacja	Wieś Istok gm. Dubicze Cerkiewne
Oczekiwane efekty realizacji zadań
Wskaźnik produktu	Wskaźnik rezultatu		Wskaźnik oddziaływania
- wyremontowanie świetlicy	- poprawa estetyki wsi / - poprawa warunków życia mieszkańców, / - - możliwości efektywnego spędzania czasu,		- zwiększenie atrakcyjności terenu, / - wzrost zaangażowania się mieszkańców, / - poprawa warunków funkcjonowania świetlicy,
Harmonogram realizacji
Nazwa zadania	Planowane rozpoczęcie całej inwestycji (kwartał, rok)		Planowanie zakończenia całej inwestycji / (kwartał, rok)
Remont świetlicy we wsi Istok	2010-2013		2010-2013
Szacowany koszt zadania (tys. zł)			50
Źródła finansowania projektu/zadania w tys. zł (%)
Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
5 (10%)	-		45 (90%)

KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 22
Nazwa zadania	Remont świetlicy we wsi Jelonka
Cele	-wspólne i efektywne spędzanie czasu, / -zwiększenie aktywności ludzi, / - większe zaangażowanie mieszkańców w sprawy rozwoju własnej wsi
Podmiot odpowiadający za realizację i podmioty współpracujące	Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, / Rada Gminy / GOK w Dubiczach Cerkiewnych
Lokalizacja	Wieś Jelonka
Oczekiwane efekty realizacji zadań
Wskaźnik produktu	Wskaźnik rezultatu		Wskaźnik oddziaływania
- wyremontowanie świetlicy	- poprawa estetyki wsi / - poprawa warunków życia mieszkańców, / - - możliwości efektywnego spędzania czasu,		- zwiększenie atrakcyjności terenu, / - wzrost zaangażowania się mieszkańców, / - poprawa warunków funkcjonowania świetlicy,
Harmonogram realizacji
Nazwa zadania	Planowane rozpoczęcie całej inwestycji (kwartał, rok)		Planowanie zakończenia całej inwestycji / (kwartał, rok)
Remont świetlicy we wsi Jelonka	2010-2013		2010-2013
Szacowany koszt zadania (tys. zł)			85
Źródła finansowania projektu/zadania w tys. zł (%)
Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
8,5 (10%)	-		76,5 (90%)

KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 23
Nazwa zadania	Remont świetlicy we wsi Wojnówka
Cele	-wspólne i efektywne spędzanie czasu, / -zwiększenie aktywności ludzi, / -większe zaangażowanie mieszkańców w sprawy rozwoju własnej wsi
Podmiot odpowiadający za realizację i podmioty współpracujące	Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, / Rada Gminy / GOK w Dubiczach Cerkiewnych
Lokalizacja	Wieś Wojnówka
Oczekiwane efekty realizacji zadań
Wskaźnik produktu	Wskaźnik rezultatu		Wskaźnik oddziaływania
- wyremontowanie świetlicy	- poprawa estetyki wsi / -poprawa warunków życia / mieszkańców, / - - możliwości efektywnego / spędzania czasu,		- zwiększenie atrakcyjności terenu, / - wzrost zaangażowania się mieszkańców, / - poprawa warunków funkcjonowania świetlicy,
Harmonogram realizacji
Nazwa zadania	Planowane rozpoczęcie całej inwestycji (kwartał, rok)		Planowanie zakończenia całej inwestycji / (kwartał, rok)
Remont świetlicy we wsi Wojnówka	2010-2013		2010-2013
Szacowany koszt zadania (tys. zł)			90
Źródła finansowania projektu/zadania w tys. zł (%)
Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
9(10%)	-		81 (90%)

KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 24
Nazwa zadania	Remont świetlicy we wsi Werstok
Cele	-wspólne i efektywne spędzanie czasu, / -zwiększenie aktywności ludzi, / -większe zaangażowanie mieszkańców w sprawy rozwoju własnej wsi
Podmiot odpowiadający za realizację i podmioty współpracujące	Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, / Rada Gminy / GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych
Lokalizacja	Wieś Werstok
Oczekiwane efekty realizacji zadań
Wskaźnik produktu	Wskaźnik rezultatu		Wskaźnik oddziaływania
- wyremontowanie świetlicy	- poprawa estetyki wsi / - poprawa warunków życia / mieszkańców, / - - możliwości efektywnego spędzania czasu,		- zwiększenie atrakcyjności terenu, / - wzrost zaangażowania się mieszkańców, / - poprawa warunków funkcjonowania świetlicy,
Harmonogram realizacji
Nazwa zadania	Planowane rozpoczęcie całej inwestycji (kwartał, rok)		Planowanie zakończenia całej inwestycji / (kwartał, rok)
Remont świetlicy we wsi Werstok	2010-2013		2010-2013
Szacowany koszt zadania (tys. zł)			75
Źródła finansowania projektu/zadania w tys. zł (%)
Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
7,5(10%)	-		68,5 (90%)

KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 25
Nazwa zadania	Remont świetlicy we wsi Witowo
Cele	-wspólne i efektywne spędzanie czasu, / -zwiększenie aktywności ludzi, / -większe zaangażowanie mieszkańców w sprawy rozwoju własnej wsi
Podmiot odpowiadający za realizację i podmioty współpracujące	Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, / Rada Gminy / GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych
Lokalizacja	Wieś Witowo
Oczekiwane efekty realizacji zadań
Wskaźnik produktu	Wskaźnik rezultatu		Wskaźnik oddziaływania
- wyremontowanie świetlicy	- poprawa estetyki wsi / - poprawa warunków życia / mieszkańców, / - - możliwości efektywnego spędzania czasu,		- zwiększenie atrakcyjności terenu, / - wzrost zaangażowania się mieszkańców, / - poprawa warunków funkcjonowania świetlicy,
Harmonogram realizacji
Nazwa zadania	Planowane rozpoczęcie całej / inwestycji (kwartał, rok)		Planowanie zakończenia całej inwestycji / (kwartał, rok)
Remont świetlicy we wsi Witowo	2010-2013		2010-2013
Szacowany koszt zadania (tys. zł)			60
Źródła finansowania projektu/zadania w tys. zł (%)
Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
6(10%)	-		54 (90%)

KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 26
Nazwa zadania	Remont świetlicy we wsi Czechy Orlańskie
Cele	-wspólne i efektywne spędzanie czasu, / -zwiększenie aktywności ludzi, / -większe zaangażowanie mieszkańców w sprawy rozwoju własnej wsi
Podmiot odpowiadający za realizację i podmioty współpracujące	Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, / Rada Gminy / GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych
Lokalizacja	Wieś Czechy Orlańskie
Oczekiwane efekty realizacji zadań
Wskaźnik produktu	Wskaźnik rezultatu		Wskaźnik oddziaływania
- wyremontowanie świetlicy	- poprawa estetyki wsi / - poprawa warunków życia / mieszkańców, / - - możliwości efektywnego spędzania czasu,		- zwiększenie atrakcyjności terenu, / - wzrost zaangażowania się mieszkańców, / - poprawa warunków funkcjonowania świetlicy,
Harmonogram realizacji
Nazwa zadania	Planowane rozpoczęcie całej inwestycji (kwartał, rok)		Planowanie zakończenia całej inwestycji / (kwartał, rok)
Remont świetlicy we wsi Czechy Orlańskie	2010-2013		2010-2013
Szacowany koszt zadania (tys. zł)			60
Źródła finansowania projektu/zadania w tys. zł (%)
Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
6(10%)	-		54 (90%)

KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 27
Nazwa zadania	Remont świetlicy we wsi Tofiłowce wraz z modernizacją budynku Straży Pożarnej
Cele	-wspólne i efektywne spędzanie czasu, / -zwiększenie aktywności ludzi, / -większe zaangażowanie mieszkańców w sprawy rozwoju własnej wsi
Podmiot odpowiadający za realizację i podmioty współpracujące	Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, / Rada Gminy / GOK w Dubiczach Cerkiewnych
Lokalizacja	Wieś Tofiłowce
Oczekiwane efekty realizacji zadań
Wskaźnik produktu	Wskaźnik rezultatu		Wskaźnik oddziaływania
- wyremontowanie świetlicy	- poprawa estetyki wsi / - poprawa warunków życia / mieszkańców, / - - możliwości efektywnego / spędzania czasu,		- zwiększenie atrakcyjności terenu, / - wzrost zaangażowania się mieszkańców, / - poprawa warunków funkcjonowania świetlicy i budynku straży pożarnej
Harmonogram realizacji
Nazwa zadania	Planowane rozpoczęcie całej inwestycji (kwartał, rok)		Planowanie zakończenia całej inwestycji / (kwartał, rok)
Remont świetlicy we wsi Tofiłowce	2010-2013		2010-2013
Szacowany koszt zadania (tys. zł)			112
Źródła finansowania projektu/zadania w tys. zł (%)
Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
7,5(10%)	-	-	100,8(90%)

KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 28
Nazwa zadania	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Stary Kornin
Cele	-wspólne i efektywne spędzanie czasu, / -zwiększenie aktywności ludzi, / -większe zaangażowanie mieszkańców w sprawy rozwoju własnej wsi
Podmiot odpowiadający za realizację i podmioty współpracujące	Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, / Rada Gminy / GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych
Lokalizacja	Wieś Stary Kornin
Oczekiwane efekty realizacji zadań
Wskaźnik produktu	Wskaźnik rezultatu		Wskaźnik oddziaływania
- wyremontowanie świetlicy i garaży OSP	- poprawa estetyki wsi / - poprawa warunków życia / mieszkańców, / - - możliwości efektywnego spędzania czasu,		- zwiększenie atrakcyjności terenu, / - wzrost zaangażowania się mieszkańców, / - poprawa warunków funkcjonowania świetlicy
Harmonogram realizacji
Nazwa zadania	Planowane rozpoczęcie całej / inwestycji (kwartał, rok)		Planowanie zakończenia całej inwestycji / (kwartał, rok)
Remont świetlicy we wsi Stary Kornin	2010-2013		2010-2013
Szacowany koszt zadania (tys. zł)			110
Źródła finansowania projektu/zadania w tys. zł (%)
Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
11(10%)	-	-	99(90%)

KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 29
Nazwa zadania	Remont zbiornika (zalewu) wodnego na rzece Orlanka w Dubiczach Cerkiewnych
Cele	-poprawa stosunków wodnych, / -zwiększenie atrakcyjności ośrodka Bachmaty nad zalewem, / -zmniejszenie negatywnych zjawisk wynikających z aktualnego stanu zbior / nika (odmulenie)
Podmiot odpowiadający za realizację i podmioty współpracujące	Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, / Rada Gminy / GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych
Lokalizacja	Dubicze Cerkiewne – zalew Bachmaty
Oczekiwane efekty realizacji zadań
Wskaźnik produktu	Wskaźnik rezultatu		Wskaźnik oddziaływania
- remont zbiornika wodnego, / łącznie z zaporą czołową, / - odmulenie zbiornika	- poprawa czystości wody w zalewie Bachmaty / - zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności ośrodka, / --		- zwiększenie atrakcyjności terenu, / - poprawa warunków funkcjonowania zbiornika i ośrodka wypoczynkowego
Harmonogram realizacji
Nazwa zadania	Planowane rozpoczęcie całej inwestycji (kwartał, rok)		Planowanie zakończenia całej inwestycji / (kwartał, rok)
Remont zbiornika (zalewu) wodnego na rzece Orlanka w Dubiczach Cerkiewnych	2008		2009
Szacowany koszt zadania (tys. zł)			1.220 tys. zł
Źródła finansowania projektu/zadania w tys. zł (%)
Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
122 (10%)	-		1098(90%)

KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 30
Nazwa zadania	Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Ośrodku Wypoczynkowym Bachmaty
Cele	-poprawa dostępności uczniów oraz mieszkańców do bazy sportowej, / -poprawa stanu wydolności i sprawności fizycznej młodzieży, / -promocja zdrowego trybu życia
Podmiot odpowiadający za realizację i podmioty współpracujące	Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, / Rada Gminy
Lokalizacja	Dubicze Cerkiewne – Ośrodek Wypoczynkowy „Bachmaty”
Oczekiwane efekty realizacji zadań
Wskaźnik produktu	Wskaźnik rezultatu		Wskaźnik oddziaływania
- Budowa boisk sportowych(piłka siatkowa, zjeżdżalni, natrysków,pomostów	- poprawa kondycji fizycznej / młodzieży / - zwiększenie bazy sportowej, / --		- zwiększenie atrakcyjności terenu, z moliwością organizacji imprez sportowych, / - poprawa i promocja zdrowego trybu życia
Harmonogram realizacji
Nazwa zadania	Planowane rozpoczęcie całej inwestycji (kwartał, rok)		Planowanie zakończenia całej inwestycji / (kwartał, rok)
Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Ośrodku Wypoczynkowym Bachmaty	II kwartał 2011		IV kwartał 2011
Szacowany koszt zadania (tys. zł)			550
Źródła finansowania projektu/zadania w tys. zł (%)
Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
55 (10%)	-		495(90%)

KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 31
Nazwa zadania	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych
Cele	-poprawa dostępności uczniów oraz mieszkańców do bazy sportowej, / -poprawa stanu wydolności i sprawności fizycznej młodzieży, / -promocja zdrowego trybu życia
Podmiot odpowiadający za realizację i podmioty współpracujące	Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, / Rada Gminy
Lokalizacja	Dubicze Cerkiewne – Zespól Szkół
Oczekiwane efekty realizacji zadań
Wskaźnik produktu	Wskaźnik rezultatu		Wskaźnik oddziaływania
- Budowa boisk sportowych (do piłki nożnej i siatkówki) oraz budowa kortu tenisowego przy zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych	- poprawa kondycji fizycznej młodzieży / - zwiększenie bazy sportowej, / --		- zwiększenie atrakcyjności terenu, z moliwością organizacji imprez sportowych, / - poprawa i promocja zdrowego trybu życia
Harmonogram realizacji
Nazwa zadania	Planowane rozpoczęcie całej inwestycji (kwartał, rok)		Planowanie zakończenia całej inwestycji / (kwartał, rok)
Budowa boisk sportowych (do piłki nożnej i siatkówki) oraz budowa kortu tenisowego	II kwartał 2012		IV kwartał 2012
Szacowany koszt zadania (tys. zł)			700
Źródła finansowania projektu/zadania w tys. zł (%)
Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
70 (10%)	-		630(90%)

KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 32
Nazwa zadania	Budowa zalewu wodnego w okolicach wsi Wojnówka
Cele	-poprawa stosunków wodnych, / -zwiększenie atrakcyjności ośrodka Bachmaty nad zalewem, / -zmniejszenie negatywnych zjawisk wynikających z aktualnego stanu zbior / nika (odmulenie)
Podmiot odpowiadający za realizację i podmioty współpracujące	Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, / Rada Gminy / GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych
Lokalizacja	Wieś Wojnówka
Oczekiwane efekty realizacji zadań
Wskaźnik produktu	Wskaźnik rezultatu		Wskaźnik oddziaływania
- budowa zbiornika wodnego (15 / ha) łącznie z zaporą czołową,	- zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenu gminy Dubicze Cerkiewne / --		-zwiększenie atrakcyjności terenu, / -poprawa warunków wodnych
Harmonogram realizacji
Nazwa zadania	Planowane rozpoczęcie całej inwestycji (kwartał, rok)		Planowanie zakończenia całej inwestycji / (kwartał, rok)
Budowa zbiornika wodnego w okolicach wsi Wojnówka	2013		2015
Szacowany koszt zadania (tys. zł)			60 000 tys. zł
Źródła finansowania projektu/zadania w tys. zł (%)
Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
6 000tys. (10%)	-		54 000tys.(90%)

KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 33
Nazwa zadania	Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych w ramach programu dostosowawczego
Cele	-dostosowanie ośrodka do wymagań wynikających z dyrektywy komisji / europejskiej / - poprawa warunków świadczenia usług medycznych, / -poprawa jakości świadczonych usług medycznych
Podmiot odpowiadający za realizację i podmioty współpracujące	Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, / Rada Gminy / GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych
Lokalizacja	m. Dubicze Cerkiewne
Oczekiwane efekty realizacji zadań
Wskaźnik produktu	Wskaźnik rezultatu		Wskaźnik oddziaływania
-Przebudowany budynek i dostosowany do obowiązujących przepisów budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia / - wyposażenie i sprzętów medycznych do diagnostyki i terapii	- poprawa dostępności do Gminnego Ośrodka Zdrowia poprzez dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych , / - wzrost ilości przyjmowanych pacjentów, / - zwiększenie zakresu świadczonych usług diagnostycznych		- poprawa warunków sanitarno-higienicznych budynku i otoczenia / - poprawa warunków pracy personelu medycznego / - poprawa warunków i jakości świadczenia usług medycznych
Harmonogram realizacji
Nazwa zadania	Planowane rozpoczęcie całej inwestycji (kwartał, rok)		Planowanie zakończenia całej inwestycji / (kwartał, rok)
Modernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych	III kwartał 2006		II kwartał 2009
Szacowany koszt zadania (tys. zł)			777 tys. zł
Źródła finansowania projektu/zadania w tys. zł (%)
Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
292(38%)	-	-	485 (62%)

KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 34
Nazwa zadania	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych
Cele	-wspólne i efektywne spędzanie czasu, / -zwiększenie aktywności ludzi, / -większe zaangażowanie mieszkańców w sprawy rozwoju własnej wsi / -poprawa warunków życia mieszkańców
Podmiot odpowiadający za realizację i podmioty współpracujące	Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, / Rada Gminy
Lokalizacja	Dubicze Cerkiewne ul. Główna 67
Oczekiwane efekty realizacji zadań
Wskaźnik produktu	Wskaźnik rezultatu		Wskaźnik oddziaływania
- przebudowa sali widowiskowe / - pomieszczenia adminstracyjno- / biurowe / - wyposażenie / - dach budynku / -docieplenie ścian	- poprawa estetyki wsi / - poprawa warunków życia / mieszkańców, / - - możliwości efektywnego spędzania czasu,		- zwiększenie atrakcyjności terenu, / -wzrost zaangażowania się mieszkańców, / -poprawa warunków funkcjonowania / świetlicy
Harmonogram realizacji
Nazwa zadania	Planowane rozpoczęcie całej inwestycji (kwartał, rok)		Planowanie zakończenia całej inwestycji / (kwartał, rok)
Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych	2007		2008
Szacowany koszt zadania (tys. zł)			808 tys. zł
Źródła finansowania projektu/zadania w tys. zł (%)
Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	Inne
182 tys. zł (22%)	-	-	626 tys. zł(78%)

KARTA ZADANIA/PROJEKTU NR 35
Nazwa zadania	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Koryciski
Cele	-ochrona wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami, / -stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego, / - poprawa warunków życia mieszkańców, / -wzrost stanu czystości środowiska,
Podmiot odpowiadający za realizację i podmioty współpracujące	Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, / Rada Gminy
Lokalizacja	Koryciski gm. Dubicze Cerkiewne
Oczekiwane efekty realizacji zadań
Wskaźnik produktu	Wskaźnik rezultatu		Wskaźnik oddziaływania
- wybudowanie sekwencyjnego biologicznego reaktora (SBR) / -wybudowanie magazynu odcieków odwodnionych	- wzrost poziomu skanalizowania / gminy, / - poprawa warunków życia / mieszkańców, / - - podniesienie stanu czystości środowiska.		- skanalizowanie wsi Stary Kornin, Koryciski, Jagodniki, / - zwiększenie atrakcyjności tego terenu, / - wzrost stanu czystości środowiska, / - poprawa warunków funkcjonowania 155 gospodarstw
Harmonogram realizacji
Nazwa zadania	Planowane rozpoczęcie całej inwestycji (kwartał, rok)		Planowanie zakończenia całej inwestycji / (kwartał, rok)
Budowa oczyszczalni w m. Koryciski	II kwartał 2012		I kwartał 2013
Szacowany koszt zadania (tys. zł)			1 500 000. zł
Źródła finansowania projektu/zadania w tys. zł (%)
Budżet gminy	Budżet państwa	Środki prywatne	Środki UE	NFOŚ
225 (15%)	-	-	1225 (85%)